RESUMO DE VISITA

| Data: | 02/02/2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsável: | Anderson Souza |  |  |
| Local: | Peruzias |  |  |
| Cliente: | Socorro - Zona Sul |  |  |
| Hora chegada: | 14:30 | Hora Saída: | 15:35 |
| Hora início: | 14:40 | Hora fim: | 15:25 |

Descrição da reunião

Em reunião de pre-start de implantação, ficou acordado com Sr. Fernando, os métodos padrões de implantação da e-Gestão, tendo como prazo pré-estipulado para conclusão de três meses partindo do início da implantação, sendo também acordado uma visita semanal enloco no período da manhã.

Do método adotado o sistema será efetivado em produção por módulos/processos, ou seja, a medida que cada processo seja concluído o cliente já ira utilizar o sistema como base de informação oficial da empresa.

Das particularidades dos processos adotados pelo cliente, o mesmo segue o seguinte fluxo: pedido de venda – ordem de produção – compra/necessidade de matéria-prima – faturamento e financeiro. 
Dos macro processos acima foram ressaltados as seguintes particularidades:

Ordem de produção – É gerada por pedido de venda, sendo na sua maioria, várias ordens de produção por pedido de venda. (Observar junto ao cliente a utilização de itens semi-acabado).
Compras – As compras matérias-primas de responsabilidade da Paruzia , sendo as embalagens de responsabilidade do cliente.
As compras são realizadas de acordo com a demanda de venda/produção sendo na sua maioria especifica para cada pedido de venda/ordem de produção. 
Faturamento/Nota Fiscal – No faturamento é dado descontos adicionais e é realizado parcialmente de acordo com a entrega da produção.
Financeiro –  São gerados boletos bancários.

Conforme também acertado em reunião será disponibilizado ao cliente a opção de faturamento manual, como segunda opção na falta do sistema emissor de nota fiscal disponibilizado pelo SEFAZ.

Ações / Pendências

| Pessoa | Empresa | Ação | Previsão |
| --- | --- | --- | --- |
| Anderson | e-Gestão | Montagem de cronograma de implantação | 06/02/2017 |
| e-Gestão | e-Gestão | Criação de Base de dados | 06/02/2017 |